บทที่  3

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี  2553

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2553 ประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติสรุปผลได้ดังนี้

1.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2553 มีโครงการตามแผนพัฒนา  จำนวน  223  โครงการ  งบประมาณ  237,824,500.-  บาท  สามารถจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินโครงการได้  171 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  76.68  ของโครงการทั้งหมด  งบประมาณตามแผนพัฒนามีจำนวน 237,5824,500 บาท  ใช้งบประมาณ  49,481,236.25 บาท  คิดเป็นร้อยละ  20.81  ของงบประมาณตามแผนทั้งหมด  ผลการพัฒนาเชิงปริมาณจึงมีน้อยเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  รายละเอียดดังตาราง

ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี  2553  จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ปี 2553 |  | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ปี 2553 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |
|  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม | 104 | 184,066,500 | 65 | 11,845,482.56 |
| 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม | 51 | 4,550,000 | 47 | 13,188,043.16 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | 16 | 6,845,000 | 12 | 707,910 |
| 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารฯ | 30 | 30,443,000 | 30 | 19,832,755.78 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 16 | 9,800,000 | 12 | 3,868,214.75 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง | 6 | 2,120,000 | 5 | 38,830.00 |
| รวม | 223 | 237,824,500 | 171 | 49,481,236.25 |

แผนภูมิเปรียบเทียบโครงการ ปี

53

171

223

จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง

จำนวนงบโครงการในแผนพัฒนา

แผนถูมิเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนา / จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง พ.ศ. 2553

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณ ปี

53

49,481,236.25

237,824,500

จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง

จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนา

2. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

ในการพัฒนาตำบลหรือท้องถิ่น  ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีนั้น  ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาในมิติด้านต่าง ๆ หลายมิติด้วยกัน  ทั้งนี้เนื่องจากการใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทาง ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  และท้องถิ่น

แผนฯ นอกจากจะเป็นเครื่องมืออันสำคัญต่อการบริหารแล้ว แผนฯ  ยังเป็นตัวช่วยบอกทิศทางการบริหาร บุคลากรหรือผู้บริหารจึงสามารถเดินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางไว้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

1.    การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน  ตำบล

-  ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้กับราษฎรในพื้นที่ตกค้าง

-  ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

-  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

-  ขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ำตื้นเขิน

2.   การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

-  สนับสนุนอาชีพแก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพในตำบล

-  สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

3    การดำเนินงานด้านสังคม

-  สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุและผู้พิการ

-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในตำบล

-  สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  งานวันลอยกระทง  และวันประเพณีอื่น ๆ

-  จัดให้มีศาลาเอนกประสงค์

-  ส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน

-  สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

4.   การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร

-  ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

-  ฝึกอบรมบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และสมาชิกสภา อบต.

-  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี

-  จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้

5.   การดำเนินงานด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  ปลูกและบำรุงรักษาพันธุ์ไม้

-  การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล