บทนำ

- หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร        ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548     กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์       แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด    แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การ ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1)  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขอบหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4)   โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

  - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายเก็บรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลชะมาย หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลชะมาย  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

  - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ  จากแผนงาน / โครงการของเทศบาลตำบลชะมายและหน่วยงานต่าง ๆ

    - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

    - คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลตำบลชะมายเพื่อให้ความเห็นชอบ

    - เมื่อผู้บริหารเทศบาลตำบลชะมาย ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15  วันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน

ในการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว  มีส่วนต่าง ๆ รับผิดชอบ  ได้แก่  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน / สำนักงานปลัด/ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น / คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงสำนัก / ส่วน / ฝ่าย / งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดแผนพัฒนา ทต.ชะมาย

รวมรวมโครงการ / กิจกรรม

เทศบาลตำบลชะมาย

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดแผนพัฒนา ทต. ชะมาย

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดแผนพัฒนา ทต.ชะมาย

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

ทต.ชะมาย

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหาร ทต.ชะมาย

ผู้บริหาร ทต.ชะมายให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ผู้บริหาร

เทศบาลตำบลชะมาย

4.  ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

4.1  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น  หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด  ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4.2  ภายหลังจากองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 4.1 แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30  วัน  นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1,2,3,4...)

การแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารเทศบาลตำบลชะมาย

5.   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

5.1  มีแผนการดำเนินงานเพื่อนำไปปฏิบัติ  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนสามปีที่ได้จัดทำไว้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2  เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงาน  สำหรับผู้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5.3  ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมี     ประสิทธิภาพและเป็นระบบ

5.4  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ, ตรวจสอบ ในการบริหาร

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

# เทศบาลตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 1.1 แนวทางจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 1.2 แนวทางจัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการสัญจร ความเสมอภาคในการใช้พื้นที่ถนนและพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน 1.3 แนวทางจัดวางและจัดทำผังเมืองรวมเพื่อดำรงรักษาเมืองและ บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท | 35 2 1 | 92.11 5.26 2.63 | 12,805,900 48,000 - | 99.63 0.37 - | กองช่าง กองช่าง สำนักงานปลัด,กองช่าง |
| รวม | 38 | 100 | 12,853,900 | 100 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 2.1 แนวทางพัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการประชาชนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2.2 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ 2.3 แนวทางอนุรักษ์ เผยแพร่ และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.4 แนวทางพัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 2.5 แนวทางสนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว 2.6 แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข 2.7 แนวทางคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากอาหารการกิน 2.8 แนวทางให้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมโดยการพัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬา และการจัดการกีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทางสังคม และพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม 2.9 แนวทางสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสู่โรงเรียนและชุมชน | 14 3 18 6 7 9 3 1 1 | 22.58 4.84 29.03 9.68 11.29 14.52 4.84 1.61 1.61 | 4,473,200 90,000 926,000 807,000 1,474,000 630,000 75,000 300,000 90,000 | 50.46 1.02 10.45 9.10 16.63 7.11 0.85 3.38 1.02 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 62 | 100 | 8,865,200 | 100 |  |

# เทศบาลตำบลชะมาย

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

# เทศบาลตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 3.1 แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพ และฝึกอาชีพ 3.2 แนวทางส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.3 แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 3.4 แนวทางพัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวของอบต. | 6 3 1 3 | 46.15 23.08 7.69 23.08 | 290,000 130,000 20,000 700,000 | 25.44 11.40 1.75 61.40 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 13 | 100 | 1,140,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

เทศบาลตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 4.1 แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการทำงาน 4.2 แนวทางพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม และระบบจูงใจในการทำงาน 4.3 แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 4.4 แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและพนักงาน อบต. ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 4.5 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงาน 4.6 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 5 18 1 6 25 3 | 6.76 24.32 1.35 8.11 33.78 4.05 | 110,000 4,529,150 20,000 456,000 6,235,600 1,600,000 | 0.77 31.76 0.14 3.19 43.73 11.22 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

# เทศบาลตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารและการจัดการองค์กร (ต่อ) 4.7 แนวทางพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 4.8 แนวทางนำระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) มาใช้ในหน่วยงาน 4.9 แนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการให้บริการ SERVICE MIND 4.10. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วเสมอภาค 4.11. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กร 4.12. การให้บริการคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลา และลดค่าใช้จ่าย | 2 1 3 1 8 1 | 2.70 1.35 4.05 1.35 10.81 1.35 | 10,000 30,000 880,000 140,000 227,800 20,000 | 0.07 0.21 6.17 0.98 1.60 0.14 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 74 | 100 | 14,258,550 | 100 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 5.1 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง โดยให้ประชาชนร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม 5.2 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5.3 แนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ 5.4 แนวทางลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 5.5 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย เพิ่มภาชนะรองรับมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การทิ้งและการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะ 5.6 แนวทางสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดอัตราการเกิดมูลฝอย 5.7 แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาดในชุมชน | 2 2 1 1 3 1 1 | 18.18 18.18 9.09 9.09 27.27 9.09 9.09 | 100,000 40,000 200,000 5,000 3,600,000 20,000 50,000 | 4.94 1.98 9.88 0.25 79.50 | สำนักงานปลัด,กองช่าง สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 11 | 100 | 4,015,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

เทศบาลตำบลชะมาย

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

# เทศบาลตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การเงินการคลัง 6.1 แนวทางจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง นำแผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง 6.2 แนวทางสร้างแรงจูงใจในการ เสียภาษี ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี 6.3 แนวทางจัดซื้อจัดจ้าง มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ | 1 2 1 | 25 50 25 | 150,000 70,000 - | 68.19 31.81 - | กองคลัง กองคลัง กองคลัง |
| รวม | 4 | 100 | 220,000 | 100 |  |

รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 4. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 6. ยุทธศาสตร์การเงินการคลัง | 38 61 13 74 11 4 | 19.19 29.29 6.56 37.38 5.56 2.02 | 12,853,900 8,715,200 1,140,000 15,665,700 4,015,000 220,000 | 33.08 20.83 2.26 39.40 4.28 0.15 |
| รวม | 202 | 100.00 | 42,609,800 | 100.00 |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

### เทศบาลตำบลชะมาย

- ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

1.1  แนวทางจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน  เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. |  | ธ.ค. | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงถนนสายหลังสนามกีฬาชนไก่ หมู่ที่ ๑ ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร | 154,000 | ถนนสายหลังสนามกีฬาชนไก่ หมู่ที่ ๑ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ปรับปรุงถนนสายโรงแรมทองภักดี หมู่ที่ ๑ ตอนที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร ตอนที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๐๗.๐๐ ม. | 421,000 | ถนนสายโรงแรมทองภักดี หมู่ที่ ๑ ตอนที่ ๑ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - ปรับปรุงถนนสายซอยประดิษฐ์เงิน หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๔.๐๐ เมตร | 440,000 | ถนนสายซอยประดิษฐ์เงิน หมู่ที่ ๑ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | - ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมนึก หอมหวล หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐.๐๐ เมตร | 196,000 | ถนนสายบ้านนายสมนึก หอมหวล หมู่ที่ ๑ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 4. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 1 (ต่อ) | ปรับปรุงถนนสายโบสถ์คริสต์ – เขต อบต.หนองหงส์ หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๓.๐๐ เมตร | 160,000 | ถนนสายโบสถ์คริสต์ – เขต อบต.หนองหงส์ หมู่ที่ ๑ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 2 | ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายมังกร หมู่ที่ ๒ โดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม ทับผิวจราจรเดิม(๐verlay) ตามสภาพความกว้าง ตอนที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร ตอนที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร | 449,000 | ถนนสายซอยบ้านนายมังกร หมู่ที่ ๒ | กองช่างทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ปรับปรุงถนนสายซอยฉ้วนเจริญ หมู่ที่ ๒ เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร | 294,000 | ถนนสายซอยฉ้วนเจริญ หมู่ที่ 2 | กองช่างทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | ปรับปรุงถนนบริเวณตลาดเกษตร หมู่ที่ ๒ สภาพเดิมผิวจราจรเป็นลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ไหล่ทางหินคลุก ปรับปรุงไหล่ทางเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๑๐ ตาราง | 280,000 | ถนนบริเวณตลาดเกษตร หมู่ที่ 2 | กองช่างทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงถนนสายหลังวัดเขากลาย -คลองนา หมู่ที ๓ โดยลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖๐.๐๐ เมตร | 1,529,000 | ถนนสายหลังวัดเขากลาย -คลองนา หมู่ที ๓ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายแก้ว รัตนสุภา หมู่ที่ ๔ สภาพเดิมผิวจราจรเป็นลาดยางชำรุดจากการใช้งาน ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรเดิม (๐verlay) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐.๐๐ เมตร | 837,000 | ถนนสายบ้านนายแก้ว รัตนสุภา หมู่ที่ ๔ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | ปรับปรุงถนนสายห้วยขัน ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร | 373,000 | ถนนสายห้วยขัน ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงถนนสายบ้านต้นแค-วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕ โดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ตามสภาพความกว้างเฉลี่ย ๔.๗๐ เมตร ระยะทาง ๙๙๕.๐๐ เมตร | 2,078,000 | ถนนสายบ้านต้นแค-วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 5 (ต่อ) | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายเคลือบ จรนิตย์ หมู่ที่ ๕ หนา ๐.๒๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร | 108,000 | ถนนสายบ้านนายเคลือบ จรนิตย์ หมู่ที่ ๕ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 6 | วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐x๑๐๐ เซนติเมตร จำนวนท่อ ๒๖๑.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๐ แห่ง ริมถนนสายหนองเหรียง-คลองจัง | 688,000 | ริมถนนสายหนองเหรียง-คลองจัง | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | ปรับปรุงถนนสายบ้านร้อยตำรวจตรีเจริญ สุชาติพงศ์ หมู่ที่ ๖ โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร | 243,000 | ถนนสายบ้านร้อยตำรวจตรีเจริญ สุชาติพงศ์ หมู่ที่ ๖ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | ปรับปรุงไหล่ทางริมถนนสายนบตาคำ หมู่ที่ ๖ โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖.๐๐ ท่อน | 76,000 | ถนนสายนบตาคำ หมู่ที่ ๖ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายไพฑูรย์ มะลิวัลย์ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน | 154,000 | ถนนสายบ้านนายไพฑูรย์ มะลิวัลย์ หมู่ที่ ๖ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 6 (ต่อ) | บุกเบิกถนนสายนาคำทวดซอย ๙ หมู่ที่ ๖ โดยทำการยกระดับดินลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร | 113,000 | ถนนสายนาคำทวดซอย ๙ หมู่ที่ ๖ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 7 | ปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ ๗ โดยลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๗.๐๐ เมตร ตอนที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร ตอนที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕.๐๐ เมตร | 744,000 | ถนนสายหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ ๗ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | - ปรับปรุงถนนสายบ้านนางนงค์ หมู่ที่ ๗ เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน | 142,000 | ถนนสายบ้านนางนงค์ หมู่ที่ ๗ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ปรับปรุงถนนสายทิพย์มงคล หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๐.๐๐ เมตร | 811,000 | ถนนสายทิพย์มงคล หมู่ที่ ๗ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 31. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 7 (ต่อ) | วางท่อระบายน้ำหน้าหมู่บ้านสุมิตรา ริมถนนสำโรง- คลองจัง หมู่ที่ ๗ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก. คุณภาพชั้น ๓) จำนวน ๑๓๓.๐๐ ท่อน วางบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๑๓ แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ความยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร | 371,000 | หน้าหมู่บ้าน สุมิตรา ริมถนนสำโรง- คลองจัง หมู่ที่ ๗ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 8 | ปรับปรุงถนนสายบ้านแม่ทอง (หลังเขา) หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ตอนที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร ระยะทาง ๗๗.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตอนที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๓.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๙๐ ตารางเมตร | 251,000 | ถนนสายบ้านแม่ทอง (หลังเขา) หมู่ที่ ๘ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ปรับปรุงถนนสายหน้าบ้านพันตำรวจตรีเอื้อน รัตนพันธ์ หมู่ที่ ๘ สภาพเดิมผิวจราจรเป็นหินคลุก ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ | 361,000 | ถนนสายหน้าบ้านพันตำรวจตรีเอื้อน รัตนพันธ์ หมู่ที่ ๘ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายซอยฝาแฝด หมู่ที่ ๘ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร | 272,000 | ถนนสายซอยฝาแฝด หมู่ที่ ๘ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 34. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 8 (ต่อ) | วางท่อระบายน้ำบ้านนายไสว ชนะคช หมู่ที่ ๘ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก. คุณภาพชั้น ๓) จำนวน ๗๕.๐๐ ท่อน | 155,000 | บ้านนายไสว ชนะคช หมู่ที่ ๘ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | ติดตั้งไฟสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | 1,105,900 | 1. สายซอยประดู่ - สนามชนโค ม.๑ 2. สายสนามชนโค – เขากลาย ม.๓ 3. อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายหลังใหม่ ม.๖ | กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  มีความปลอดภัยในการสัญจร  ความเสมอภาคในการใช้พื้นที่ถนนและพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 36. | โครงการความปลอดภัยในการจราจร | ติดตั้งป้ายจราจรป้ายสัญลักษณ์เตือนในเขตตำบลชะมาย | 30,000 | ตำบลชะมาย | สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | จัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบไม่มีล้อ จำนวน 10 แผง | 18,000 | ตำบลชะมาย | สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3  จัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเพื่อดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 38. | โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง | ประเมินผลผังและการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงตามภารกิจถ่ายโอนผังเมืองรวมสู่ท้องถิ่น | - | เขตผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

### เทศบาลตำบลชะมาย

2.   ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านพัฒนาคนและสังคม

2.1  แนวทางพัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม  และตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจ้างเหมาทำ อาหารโรงเรียน | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขากลาย โรงเรียนวัดวังหีบ และโรงเรียนบ้านหนองหว้า | 1,908,400 | โรงเรียนในเขตตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็ก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมาย | 700,000 | ศพด.วัดวังหีบ ศพด.บ้านหนองหว้า ศพด.วัดเขากลาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)และค่าใช้จ่ายที่จะ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาของเด็กนักเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตตำบล ชะมาย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ป.6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง | 1,580,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 6 ตู้ | 21,000 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | ค่าจัดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 26,000 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | จัดซื้อโทรทัศน์สีชนิดจอแบนราบ จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | จัดซื้อเครื่องวีดีโอแบบเล่นเทป จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | จัดซื้อชั้นวางรองเท้า จำนวน 8 ชุด | 5,000 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | จัดซื้อชั้นวางของ จำนวน 8 ตัว | 6,800 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | จัดซื้อคูลเลอร์น้ำ จำนวน 1 ถัง | 5,500 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมวิชาการในโรงเรียน | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านหนองหว้า | 70,000 | - โรงเรียนบ้านหนองหว้า | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดเขากลาย | 60,000 | - โรงเรียนวัดเขากลาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดวังหีบ | 50,000 | - โรงเรียนวัดวังหีบ | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส | 30,000 | - โรงเรียนในเขตตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2  สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลชะมาย | อุดหนุนให้กับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งสง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่พลาดโอกาสสำหรับประชาชนทั่วไป | 20,000 | ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล ชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการปรับปรุงศูนย์ความรู้และห้องสมุดชุมชน | จัดซื้อวารสารประจำห้องสมุดชุมชน | 10,000 | ห้องสมุดชุมชนตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอุดหนุนมัสยิดบารอกัส | อุดหนุนให้กับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมเด็กและเยาวชนในการศึกษาศาสนาอิสลาม | 60,000 | มัสยิดบารอกัส | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3  แนวทางอนุรักษ์เผยแพร่  และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. ลำดับที่ | อนุรักษ์พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรม | อุดหนุนโครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 5,000 | จ.นครศรีฯ |  | - ทต.ชะมาย - ที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนโครงการจัดงานเดือนสิบ | 15,000 | จ.นครศรีฯ |  | - ทต.ชะมาย - ที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. 5. 6. 7. 8. | อนุรักษ์พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ต่อ) | จัดงานประเพณีลอยกระทง | 100,000 | ตำบลชะมาย |  | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงานประเพณีชักพระ | 105,000 | ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง |  | ทต.ชะมาย - ที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงาน 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่) โดยจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ทต. กับประชาชน | 50,000 | ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง |  | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงาน 5 ธันวามหาราช โดยจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ทต. กับประชาชน | 50,000 | ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง |  | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี โดยจัดพวงมาลาถวายพระพรและป้ายประชาสัมพันธ์ | 1,000 | สวน ร.5 |  | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดพิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา | 20,000 | ตำบลชะมาย |  | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. 10. 11. 12. 13. | อนุรักษ์พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ต่อ) | จัดพิธีวันผู้สูงอายุและวันกตัญญู | 160,000 |  | ตำบลชะมาย |  | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงานวันสงกรานต์ | 120,000 |  | ตำบลชะมาย |  | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ทต.ในเขตอำเภอ ทุ่งสง | 20,000 |  | - |  | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการจัดงานวันเด็กโดยการอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนและหมู่บ้านในเขตตำบลชะมาย | 190,000 |  | ตำบลชะมาย |  | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | 20,000 |  | หมู่ที่ 2 |  | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชะมาย | 20,000 |  | ตำบลชะมาย |  | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | โครงการปกป้องสถาบันชาติ | 50,000 |  | ตำบลชะมาย |  | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4  แนวทางพัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชน  และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการทต.ชะมายพบประชาชน | จัดโครงการทต.พบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนาประชาชนในเขตตำบลชะมาย | 150,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ. เขตเมือง | โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ. เขตเมือง | 60,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดระเบียบชุมชน | โครงการแผนปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะปราบปรามผู้มีอิทธิพลและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ | 17,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน | โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | 30,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส | จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปก่อสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 422 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 | 100,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย-เอดส์ | 450,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชะมาย | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 30,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบล ชะมาย | โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ไร้ความสามารถ และผู้ป่วยโรคเอดส์ | โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพผู้สูงอายุ ที่อยู่ในตำบลชะมาย | 912,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพ คนพิการ ที่อยู่ในตำบลชะมาย | 282,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่อยู่ในตำบลชะมาย | 30,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี | 150,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6  แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณะสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรม อสม. | อุดหนุนกลุ่มอสม.ในเขตตำบลชะมายเพื่อจ่ายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 | 300,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | สมทบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) | 150,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ | โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | 10,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกในกิจกรรมการเฝ้าระวัง สำรวจในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก | 10,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | โครงการป้องกันโรคโรคและยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | โครงการฉีดยาคุมกำเนิดแมว-สุนัข | 40,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการเยี่ยมมารดาและทารกแรกเกิด | เยี่ยมมารดาและทากรแรกเกิดในเขตตำบลชะมาย | 20,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7  แนวทางคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้แก่ประชาชนในตำบลชะมายเพื่อให้รับทราบสิทธิ ของผู้บริโภค และเรื่องต่างๆที่ควรทราบ | 5,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการกำจัดสัตว์ และพาหนะนำโรค | จัดซื้อสารกำจัดแมลงวันและยุง | 20,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขต ตำบลชะมาย | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8  แนวทางให้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมโดยการพัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬา  และการจัดการกีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทางสังคมและพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนากิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและจูงใจทุกกลุ่ม และทุกวัยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสให้มีการเล่นกีฬามากขึ้น | อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มต่าง ๆ ของตำบลชะมาย ระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมายและการแข่งขันกีฬาอื่นๆ | 300,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9  แนวทางสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสู่โรงเรียนและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์กีฬาหมู่บ้านในตำบลชะมาย | 90,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

### เทศบาลตำบลชะมาย

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

3.1   แนวทางส่งเสริมประกอบอาชีพ  และฝึกอาชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | โครงการส่งเสริม และฝึกอาชีพประชาชน | โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเขากลาย | 50,000 | ม.3 | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการพัฒนากลุ่มเลี้ยงนกกระทา | 50,000 | ม.8 | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการพัฒนากลุ่มแพทย์แผนไทย | 30,000 | ม.1 | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล | 50,000 | ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย - สนง.เกษตร อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม/องค์กรตำบลชะมาย | 70,000 | มทร.ศรีวิชัย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย - มทร.ศรีวิชัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 40,000 | มทร.ศรีวิชัย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2  แนวทางส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง0 | 50,000 | โรงเรียนในเขตตำบล ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ | โครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใช้หนี้ โดยการปลูกต้นไม้โตเร็ว0 | 50,000 | ตำบล ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมครัวชะมายเป็นครัวทุ่งสง | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมครัว ชะมายเป็นครัวทุ่งสง | 30,000 | ตำบล ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน | โครงการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน | 20,000 | ตำบลชะมาย | ทต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - แนวทางพัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลชะมาย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | การปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลชะมาย | 200,000 | ตำบลชะมาย | - ทต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว | 500,000 | ตำบลชะมาย | - ทต.ชะมาย (ยธ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยว | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวใน web site www.chamail.go.th | - | ทต.ชะมาย | - ทต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

### เทศบาลตำบลชะมาย

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

4.1  แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการทำงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | จัดทำแผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน แผนชุมชน แผนการศึกษา | 30,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | จัดประเมินผลการบริหารงาน ทุก ๆ ไตรมาส | 10,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการติดตามประเมินผลหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี | จัดประเมินผลการบริหารงานทุกรอบ 6 เดือน | 10,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการเผยแพร่ข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตำบลและระดับอำเภอ | จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | 30,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอทุ่งสง | 20,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการประชุมผู้นำชุมชน | จัดประชุมผู้นำชุมชน 3 เดือนครั้ง | 10,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  แนวทางพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม และระบบจูงใจในการทำงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมจริยธรรม และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | - โครงการอบรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | 50,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท | 357,150 | มหาวิทยาลัยต่าง ๆ | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้านสวัสดิการ | จัดซื้อเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ทต. และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | 60,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลส่วนสำนักปลัด | 81,500 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลกองคลัง | 72,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลกองช่าง | 90,000 | ทต.ชะมาย | - กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบลส่วนสำนักปลัด | 150,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบลกองคลัง | 700,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบลกองช่าง | 150,000 | ทต.ชะมาย | - กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้านสวัสดิการ(ต่อ) | ช่วยเหลือกการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลส่วนสำนักปลัด | 30,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | ช่วยเหลือกการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลกองคลัง | 40,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | ช่วยเหลือกการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลส่วนกองช่าง | 18,500 | ทต.ชะมาย | - กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสำนักงานปลัด | 1,200,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างกองคลัง | 600,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างกองช่าง | 400,000 | ทต.ชะมาย | - กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16. | โครงการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้านสวัสดิการ(ต่อ) | โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสำนักงานปลัด | 450,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างกองคลัง | 30,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างกองช่าง | 50,000 | ทต.ชะมาย | - กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3  แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงเครื่องมือสื่อสาร | ซ้อมแซมวิทยุสื่อสาร | 20,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4  แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  ให้ประชาชนและพนักงานได้รับส่งสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการประชาสัมพันธ์ | จัดทำวารสาร ทต.ชะมาย | 100,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ วารสารประชาสัมพันธ์และงานต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการของ ทต. | 100,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | 250,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | จัดซื้อเครื่องวีซีดีติดรถประชาสัมพันธ์ | 6,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการดำเนินรายการวิทยุชุมชน | จัดรายการ ทต. พบประชาชนเพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและการดำเนินงานของ ทต.ชะมาย | - | ตำบล ชะมาย | - ทต.ชะมาย - สถานีวิทยุชุมชนคนชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกเวบไซต์ | เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในเวบไซต์ของกรมบัญชีกลาง เวปไซต์ของทต.ชะมายและศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครศรีฯ (POC) | - | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัด | 100,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนคลัง | 60,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง | 30,000 | ทต.ชะมาย | - กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จะ ต้องใช้ในสำนักงานและอุปกรณ์อื่นๆ | 90,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ ในสำนักงาน ในการปฏิบัติงานและกิจการของสำนักงานปลัด | 200,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ ในสำนักงาน ในการปฏิบัติงานและกิจการของกองคลัง | 100,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ ในสำนักงาน ในการปฏิบัติงานและกิจการของกองช่าง | 30,000 | ทต.ชะมาย | - กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานบัญชี งานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ | 40,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,500,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนสำนักงานปลัด | 30,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง | 30,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานปลัด | 80,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง | 12,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 250,000 | ทต.ชะมาย | - กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 700,000 | ทต.ชะมาย | - กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 17. |  | จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1 – 2 จำนวน 2 ชุด | 5,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด | 24,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 2 ชุด | 16,500 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | บำรุง รักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ | 560,000 | ทต.ชะมาย | - ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20. | โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ | 7,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน | 1,138,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน | 1,210,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 12,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ | 6,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | จัดซื้อเก้าอื้ระดับ 3 - 6 จำนวน 3 ตัว | 5,100 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในชุมชน | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในชุมชน | 500,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | จัดซื้อเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ | 550,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัดง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก อปพร. | 550,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7  แนวทางพัฒนาสถานที่  อุปกรณ์  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | พัฒนาสถานที่ในการให้บริการ | - ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการเทศบาลตำบลชะมาย | - | หมู่ที่ 1 | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | พัฒนาสถานที่ในการให้บริการ | โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อการบริการ | 10,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.8  แนวทางนำระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Servive)  มาใช้ในหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน | จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลภายใน ( อินทราเน็ต ) เพื่อการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ | 30,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.9  แนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการให้บริการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมพนักงานและลูกจ้าง | ส่งพนักงานและลูกจ้างส่วนสำนักงานปลัดเข้าอบรมตามโครงการต่างๆ ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดขึ้น | 450,000 | - สถาบันพัฒนาบุคลากร(กรมส่งเสริมฯ) – สถาบันอื่น ๆ | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการอบรมพนักงานและลูกจ้าง | ส่งพนักงานและลูกจ้างกองคลังเข้าอบรมตามโครงการต่างๆ ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดขึ้น | 130,000 | - สถาบันพัฒนาบุคลากร(กรมส่งเสริมฯ) – สถาบันอื่น ๆ | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ส่งพนักงานและลูกจ้างกองช่างปลัดเข้าอบรมตามโครงการต่างๆ ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดขึ้น | 300,000 | - สถาบันพัฒนาบุคลากร(กรมส่งเสริมฯ) – สถาบันอื่น ๆ | - กองช่าง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10  แนวทางนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วเสมอภาค

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำระบบเครือข่ายและอินเตอร์แน็ต | การดูแลระบบ การอัพโหลดข้อมูล ค่าเช่าพื้นที่การใช้เว็บไซด์ ประจำสำนักงาน (www.chamail.go.th ) | 140,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.11  แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน | ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ทสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต | 30,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน จำนวน 1 ตัว | 26,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 2 ตัว | 48,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 ตัว | 62,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน จำนวน 1 ตัว | 28,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 2 ตัว | 9,000 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 ตัว | 21,500 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ตัว | 3,300 | ทต.ชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.12  แนวทางการให้บริการคำนึงถึงความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลาและลดค่าใช้จ่าย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินนอกสถานที่ | 20,000 | ตำบลชะมาย | - กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

### เทศบาลตำบลชะมาย

5.  ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

5.1  แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง  โดยให้ประชาชนร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง โดยให้ประชาชนร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม | ขุดลอกคูระบายน้ำในเขตตำบลชะมาย | 50,000 | ตำบลชะมาย | - ส่วนโยธา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการประกวดชุมชนดีเด่น | โครงการประกวดหน้าบ้านหน้ามอง | 50,000 | - สำนักงานปลัด | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการขุดลอกคูคลอง | ขุดลอกคูคลองต่าง ๆ ในเขตตำบลชะมาย | 20,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด - ส่วนโยธา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน | กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน | 20,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด - ส่วนโยธา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3  แนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว  และสวนสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสวนหย่อม | ปรับภูมิทัศน์ ในเขตตำบล ชะมาย | 200,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด - ส่วนโยธา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4  แนวทางลดปริมาณและควบคุมมลพิษ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดปริมาณและควบคุมมลพิษเพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น | 5,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และของเสียอันตราย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2548 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการเรื่องที่ ทิ้งกลบมูลฝอย | จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย | 1,300,000 | หลุมขยะบ้านหนองหอยตำลควนกรด | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน | 2,300,000 | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการดูดสิ่งปฏิกูล | ออกบริการดูดสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลชะมาย | - | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6  แนวทางสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดอัตราการเกิดมูลฝอย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์ให้ลดขยะมูลฝอย | จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้วในโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตตำบลชะมาย | 20,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.7  แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริม การรักษาความสะอาดในชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน | จัดกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในชุมชุนร่วมกันระหว่างทต. และ และหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตตำบลชะมาย | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555

### เทศบาลตำบลชะมาย

6.  ยุทธศาสตร์การเงินการคลัง

6.1  แนวทางจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  นำแผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง  สร้างแรงจูงใจในการเสียภาษี  ประชาสัมพันธ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของทต.ชะมาย หมู่ที่ 1 – 8 | 150,000 | ตำบลชะมาย | - ส่วนการคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2  แนวทางสร้างแรงจูงใจในการ   เสียภาษี  ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตรา และระยะเวลาในการชำระ ภาษีต่าง ๆ ที่ ทต. ชะมาย จัดเก็บผ่านทางช่องทาง ต่าง ๆ | 40,000 | ทต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี | จัดซื้อของรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี | 30,000 | ทต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3  แนวทางจัดซื้อสาจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างและแผนการจัดหาพัสดุทาง web site www.chamailocal.com และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทต.ชะมาย | - | ทต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด - ส่วนการคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |