คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงาน  โดยแผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปีงบประมาณนั้น ๆ  หรือภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2553 ขึ้นมา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น  และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนทำให้การติดตามประเมินผลสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

สารบัญ

เรื่อง										       หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ

-  บทนำ

-  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน				       1

-  ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ					       2

-  ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ					       3

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม

-  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ				 5 - 12

-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ			           13 - 62

ส่วนที่  1

บทนำ

- หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กร        ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548     กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์       แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด    แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การ ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1)  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขอบหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4)   โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

  - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายเก็บรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

  - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ  จากแผนงาน / โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมายและหน่วยงานต่าง ๆ

    - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

    - คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายเพื่อให้ความเห็นชอบ

    - เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15  วันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน

ในการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว  มีส่วนต่าง ๆ รับผิดชอบ  ได้แก่  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน / สำนักงานปลัด/ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น / คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงสำนัก / ส่วน / ฝ่าย / งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดแผนพัฒนา อบต. ชะมาย

รวมรวมโครงการ / กิจกรรม

อบต. ชะมาย

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดแผนพัฒนา อบต. ชะมาย

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดแผนพัฒนา อบต.ชะมาย

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

อบต.ชะมาย

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหาร อบต.ชะมาย

ผู้บริหาร อบต. ชะมายให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ผู้บริหาร

อบต.ชะมาย

4.  ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

4.1  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น  หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด  ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4.2  ภายหลังจากองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 4.1 แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30  วัน  นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1,2,3,4...)

การแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

5.   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

5.1  มีแผนการดำเนินงานเพื่อนำไปปฏิบัติ  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนสามปี    ที่ได้จัดทำไว้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2  เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงาน  สำหรับผู้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5.3  ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมี     ประสิทธิภาพและเป็นระบบ

5.4  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ, ตรวจสอบ ในการบริหาร

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

# องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 1.1 แนวทางจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 1.2 แนวทางจัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการสัญจร ความเสมอภาคในการใช้พื้นที่ถนนและพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน 1.3 แนวทางจัดวางและจัดทำผังเมืองรวมเพื่อดำรงรักษาเมืองและ บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท | 33 1 1 | 94.28 2.86 2.86 | 19,569,000 52,000 - | 99.73 0.27 - | ส่วนโยธา ส่วนโยธา สำนักงานปลัด,ส่วนโยธา |
| รวม | 35 | 100 | 19,621,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 2.1 แนวทางพัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการประชาชนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2.2 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ 2.3 แนวทางอนุรักษ์ เผยแพร่ และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.4 แนวทางพัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 2.5 แนวทางสนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว 2.6 แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข 2.7 แนวทางคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากอาหารการกิน 2.8 แนวทางให้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมโดยการพัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬา และการจัดการกีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทางสังคม และพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม 2.9 แนวทางสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสู่โรงเรียนและชุมชน | 9 3 15 6 4 8 3 2 1 | 17.65 5.88 29.42 11.76 7.84 15.69 5.88 3.92 1.96 | 2,425,300 90,000 873,000 810,000 1,583,000 1,850,000 75,000 300,000 90,000 | 29.96 1.11 10.78 10.00 19.55 22.85 0.92 3.72 1.11 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 51 | 100 | 8,096,300 | 100 |  |

# องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

# องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 3.1 แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพ และฝึกอาชีพ 3.2 แนวทางส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.3 แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 3.4 แนวทางพัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวของอบต. | 2 3 1 3 | 22.22 33.33 11.11 33.33 | 250,000 150,000 20,000 1,100,000 | 16.45 9.87 1.32 72.37 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 9 | 100 | 1,520,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 4.1 แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการทำงาน 4.2 แนวทางพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม และระบบจูงใจในการทำงาน 4.3 แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 4.4 แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและพนักงาน อบต. ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 4.5 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงาน 4.6 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 6 14 1 3 25 5 | 9.83 22.95 1.56 4..92 40.99 8.20 | 150,000 2,510,000 25,000 200,000 3,037,720 777,000 | 2.05 34.31 0.34 2.73 41.52 10.62 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

# องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารและการจัดการองค์กร (ต่อ) 4.7 แนวทางพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 4.8 แนวทางนำระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) มาใช้ในหน่วยงาน 4.9 แนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการให้บริการ SERVICE MIND 4.10. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วเสมอภาค 4.11. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กร 4.12. การให้บริการคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลา และลดค่าใช้จ่าย | 2 1 1 1 4 1 | 3.13 1.56 1.56 1.56 6.56 1.56 | 1,1950 30,000 360,000 40,000 154,400 20,000 | 0.16 0.41 4.92 0.55 2.11 0.28 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 64 | 100 | 7,316,070 | 100 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 5.1 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง โดยให้ประชาชนร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม 5.2 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5.3 แนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ 5.4 แนวทางลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 5.5 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย เพิ่มภาชนะรองรับมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การทิ้งและการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะ | 2 2 1 1 2 | 20 20 10 10 20 | 172,000 250,000 100,000 5,000 3,100,000 | 4.65 6.76 2.70 0.14 83.85 | สำนักงานปลัด,ส่วนโยธา สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 5.6 แนวทางสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดอัตราการเกิดมูลฝอย 5.7 แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาดในชุมชน | 1 1 | 10 10 | 20,000 50,000 | 0.54 1.36 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 10 | 100 | 3,697,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

# องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การเงินการคลัง 6.1 แนวทางจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง นำแผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง 6.2 แนวทางสร้างแรงจูงใจในการ เสียภาษี ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี 6.3 แนวทางจัดซื้อจัดจ้าง มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ | 1 2 1 | 25 50 25 | - 70,000 - | - 100 - | ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง |
| รวม | 4 | 100 | 70,000 | 100 |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

### องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

- ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

1.1  แนวทางจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน  เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. |  | ธ.ค. | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1 ปรับปรุงโดย ซ่อมแซมผิวจราจรส่วนที่ชำรุด แล้วลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,295.00 เมตร | 3,735,000 | ถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - ปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านท่ามสิน หมู่ที่ 1 ปรับปรุงโดย ซ่อมแซมผิวจราจรส่วนที่ชำรุดแล้วลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ทับผิวจราจรถนนเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,170.00 เมตร | 1,525,000 | ถนนสายหมู่บ้าน ท่ามสิน หมู่ที่ 1 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 3. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 2 | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายมังกร หมู่ที่ 2 ปรับปรุงโดยซ่อมแซมผิวจราจร ส่วนที่ชำรุด แล้วลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร ทับผิวจราจรถนนเดิม ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 92.00 เมตร ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร | 326,000 | ถนนสายบ้านนายมังกร หมู่ที่ 2 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | บุกเบิกถนนสายห้วยยิ่ว (ถนนทุ่งสง- ห้วยยอด - บ้านนางเจียม) หมู่ที่ 2 ปรับปรุงโดย - กรุยทางถางป่าเกลี่ยปรับแต่งเป็นคันทาง แล้วใช้ดินลูกรังหรือหินผุ จำนวน 1,560.00 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาตรหลวม) ถมยกระดับทำผิวจราจรถนน กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100x100 เซนติเมตร (มอก.คุณภาพชั้น 3) จำนวน 2 แห่ง ใช้ท่อจำนวน 24 ท่อน | 402,000 | ถนนสายห้วยยิ่ว (ถนนทุ่งสง- ห้วยยอด - บ้านนางเจียม) หมู่ที่ 2 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 2 (ต่อ) | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายบ้านนานอก หมู่ที่ 2 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 198.00 เมตร | 433,000 | ถนนสายบ้านนานอก หมู่ที่ 2 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองนาแฝด หมู่ที่ 2 โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ชนิดช่องเดียว พร้อมใช้หินคลุกจำนวน 74.00 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาตรหลวม) ถมบริเวณคอท่อลอดเหลี่ยมทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยปรับแต่งและวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60x100 เซนติเมตร จำนวน 4.00 ท่อน ริมถนนสายตลาดเกษตร – คลองนาแฝด ด้านขวาทาง โดยเจาะกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. เพื่อสวมท่อ คสล. ระบายน้ำลงคลองนาแฝด | 433,000 | คลองนาแฝด หมู่ที่ 2 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงถนนสายเอเชีย- คลองนา(สนามกีฬาชนโค)หมู่ที่3 ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density แล้วลงหินคลุกยก ระดับเป็นชั้นพื้นทางกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 370.00 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density แล้วลาดยางผิวจราจรถนนแบบ Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 370.00 เมตร | 864,000 | ถนนสายเอเชีย-คลองนา (สนามกีฬาชนโค) หมู่ที่ 3 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายอำไพ – ท่าไฟใต้ หมู่ที่ 4 ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95% Standard Proctor Density แล้วลงหินคลุกยกระดับถนนเป็นชั้นพื้นทางกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 760.00 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density แล้วลาดยางผิวจราจรถนนแบบ Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 760.00 เมตร | 1,417,000 | ถนนสายบ้านนายอำไพ – ท่าไฟใต้ หมู่ที่ 4 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงถนนสายลายพิศอุทิศ (สวนไม้สัก) หมู่ที่ 4 ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density แล้วลงหินคลุกยกระดับถนนเป็นชั้นพื้นทาง แล้วลาดยางผิวจราจรถนนแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 740.00 เมตร ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร | 1,597,000 | ถนนสายลายพิศอุทิศ (สวนไม้สัก) หมู่ที่ 4 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | บุกเบิกถนนสายบ้านนางแก้ว - นางปรีดา หมู่ที่ 4 ปรับปรุงโดยกรุยทางถางป่าเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม แล้วใช้ดินลูกรังหรือหิน ผุ จำนวน 1,708.00 ลูกบาศก์เมตร ถมยก ระดับถนนทำผิวจราจรถนน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 940.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60x100 เซนติเมตร จำนวน 4 แห่ง ใช้ท่อจำนวน 26.00 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100x100 ซม. จำนวน 1 แห่ง ใช้ท่อจำนวน 14.00 ท่อน | 468,000 | ถนนสายบ้านนางแก้ว - นางปรีดา หมู่ที่ 4 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงถนนซอยยวนไม้ขาว (บ้านนายสมศักดิ์) หมู่ที่ 5 ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม แล้วทำผิวจราจรถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 97 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 420.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร | 761,000 | ถนนซอยยวนไม้ขาว (บ้านนายสมศักดิ์) หมู่ที่ 5 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมยศ ศิริรักษ์ หมู่ที่ 5 ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม แล้วใช้หินคลุกจำนวน 57 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรถนน กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร | 21,000 | ถนนสายบ้านนายสมยศ ศิริรักษ์ หมู่ที่ 5 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 5 (ต่อ) | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายโสภณ สร้อยรักษา หมู่ที่ 5 ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density แล้วลงหินคลุกยกระดับถนนเป็นชั้นพื้นทางกว้างเฉลี่ย 3.50 ม.เมตร ระยะทาง 380.00 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density แล้วลาดยางผิวจราจรถนนแบบ Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 380.00 เมตร 0.15 เมตร ระยะทาง 420.00 เมตร | 626,000 | ถนนสายบ้านนายโสภณ สร้อยรักษา หมู่ที่ 5 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายพรหม ทองคำชุม (ซอยอั้นอุทิศ) หมู่ที่ 5 ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม แล้วทำผิวจราจรถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร | 328,000 | ถนนสายบ้านนายพรหม ทองคำชุม (ซอยอั้นอุทิศ) หมู่ที่ 5 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ซอย 6 หมู่ที่ 6 ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม แล้วใช้หินคลุก จำนวน 733.00 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาตรหลวม) ทำผิวจราจรถนน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 920.00 เมตร | 285,000 | ถนนสายนาคำทวด ซอย 6 หมู่ที่ 6 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | ปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ซอย 4 หมู่ที่ 6 ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม แล้วทำผิวจราจรถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร | 196,000 | ถนนสายนาคำทวด ซอย 4 หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | ปรับปรุงถนนสายสระน้ำนบตาคำ หมู่ที่ 6 ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density แล้วลงหินคลุกยกระดับเป็นชั้นพื้นทาง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 330.00 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density แล้วลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 330.00 เมตร | 620,000 | ถนนสายสระน้ำนบตาคำ หมู่ที่ 6 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 6(ต่อ) | ปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ซอย 9 หมู่ที่ 6 ปรับปรุงโดยเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม แล้วทำผิวจราจรถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร | 522,000 | ถนนสายนาคำทวด ซอย 9 หมู่ที่ 6 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 7 | ปรับปรุงถนนสายสำโรง – บ้านในพรุ หมู่ที่ 7 ปรับปรุงโดยซ่อมแซมผิวจราจรถนนส่วนที่ชำรุดแล้วลาดยางผิวจราจรถนนแบบ Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร | 459,000 | ถนนสายสำโรง – บ้านในพรุ หมู่ที่ 7 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | ปรับปรุงถนนสายคลองขี่เปล หมู่ที่ 7 ปรับปรุงโดยซ่อมแซมผิวจราจรถนนส่วนที่ชำรุด แล้วลาดยางผิวจราจรถนนแบบ Asphaltic Concrete ทับผิวจราจรถนนเดิม กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 540.00 เมตร | 881,000 | ถนนสายคลองขี่เปล หมู่ที่ 7 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 7 (ต่อ) | ปรับปรุงถนนสายทุ่งสง – นาบอน ถึงหน้าโรงเรียนพาณิชยการทุ่งสง หมู่ที่ 7 สภาพเดิมผิวจราจรถนนเป็นถนนลาดยางชำรุดบางส่วน ปรับปรุงโดย ซ่อมแซมผิวจราจรถนนส่วนที่ชำรุด แล้วลาดยางผิวจราจรถนนแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร ทับผิวจราจรถนนเดิม ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ยาว 92.00 ม. ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ยาว 78.00 ม. ตอนที่ 3 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 139.00 ม. | 646,000 | ถนนสายทุ่งสง – นาบอน ถึงหน้าโรงเรียนพาณิชยการทุ่งสง หมู่ที่ 7 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายหมู่บ้านถาวร ซอย 2 หมู่ที่ 8 สภาพเดิมยังไม่มีอาคารระบายน้ำ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 68.00 เมตร | 152,000 | ถนนสายนายอำเภอ (หลังเขาตาเล่ง) หมู่ที่ 8 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 8 (ต่อ) | ปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านถาวร และแยกซอย 1 ถึงซอย 9 หมู่ที่ 8 ปรับปรุงโดยซ่อมแซมผิวจราจรส่วนที่ชำรุด แล้วลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร ทับผิวจราจรเดิม ดังนี้ - ถนนสายหมู่บ้านถาวร ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ระยะทาง 29.00 เมตร ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 11.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร - ซอยหมู่บ้านถาวร 1 กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร - ซอยหมู่บ้านถาวร 2 กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ระยะทาง 68.00 เมตร - ซอยหมู่บ้านถาวร 3 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร - ซอยหมู่บ้านถาวร 4 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 64.00 เมตร - ซอยหมู่บ้านถาวร 5 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง 36.00 เมตร - ซอยหมู่บ้านถาวร 6 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 68.00 เมตร - ซอยหมู่บ้านถาวร 7 ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร (ยกเว้นบริเวณวงเวียน) ระยะทาง 45.00 เมตร ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร ตอนที่ 3 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 26.00 เมตร - ซอย หมู่บ้านถาวร 8 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง 36.00 เมตร - ซอยหมู่บ้านถาวร 9 กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ระยะทาง 48.00 เมตร | 1,532,000 | ถนนสายซอยบ้าน ส.ส. ตรีพล เจาะจิตต์ หมู่ที่ 8 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 8 (ต่อ) | ปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านฝาแฝด หมู่ที่ 8 ปรับปรุงโดยซ่อมแซมผิวจราจรถนนส่วนที่ชำรุด แล้วลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร ทับผิวจราจรถนนเดิม ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ระยะทาง 56.00 เมตร ตอนที่ 3 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 68.00 เมตร | 296,000 | ถนนสายหมู่บ้านฝาแฝด หมู่ที่ 8 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสายซอยบ้าน สส.ตรีพล หมู่ที่ 8 สภาพเดิมยังไม่มีอาคารระบายน้ำ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 248.00 เมตร | 544,000 | ถนนสายซอยบ้าน สส.ตรีพล หมู่ที่ 8 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 26. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 1 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 | 62,500 | หมู่ที่ 1 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 2 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 | 62,500 | หมู่ที่ 2 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 3 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 | 62,500 | หมู่ที่ 3 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 4 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 | 62,500 | หมู่ที่ 4 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 5 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 | 62,500 | หมู่ที่ 5 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 6 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 | 62,500 | หมู่ที่ 6 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 7 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 | 62,500 | หมู่ที่ 7 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 8 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 | 62,500 | หมู่ที่ 8 | อบต.ชะมาย (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  มีความปลอดภัยในการสัญจร  ความเสมอภาคในการใช้พื้นที่ถนนและพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการความปลอดภัยในการจราจร | จัดซื้อกระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร(แสตนเลส) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 3 ชุด | 52,500 | ตำบลชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3  จัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเพื่อดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง | ประเมินผลผังและการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงตามภารกิจถ่ายโอนผังเมืองรวมสู่ท้องถิ่น | - | เขตผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

### องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

2.   ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านพัฒนาคนและสังคม

2.1  แนวทางพัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม  และตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจ้างเหมาทำ อาหารโรงเรียน | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขากลาย โรงเรียนวัดวังหีบ และโรงเรียนบ้านหนองหว้า | 1,809,600 | โรงเรียนในเขตตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โครงการอาหารกลางวันเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากลาย โรงเรียนวัดวังหีบ และโรงเรียนบ้านหนองหว้า | 377,000 | ศพด.วัดวังหีบ ศพด.บ้านหนองหว้า ศพด.วัดเขากลาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต่อ) | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก | 90,000 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ตู้เสื้อผ้า จัดซื้อตู้ไม้แบบบานเปิด 2 บาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18x36x72 นิ้ว จำนวน 3 ตู้ | 10,800 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | จัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือแบบนั่งพื้นขาเหล็กพับได้ ขนาด 24x24 นิ้ว จำนวน 28 ตัว | 7,500 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | จัดซื้อชั้นวางของทำด้วยไม้ 3 ชั้น จำนวน 9 ตัว | 5,400 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | จัดซื้อโทรทัศสีชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว มีจอแบนราบสามารถรับภาพสีจากสถานีส่งได้ทั้งระบบ VHF และ UHF ระบบสีแบบ PAL ระบบเสียงแบบมีลำโพงในตัวเครื่องมีระบบปรับกำลังไฟอัตโนมัติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 เครื่อง | 16,000 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต่อ) | จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี/วีซีดี แบบเล่นแผ่นเดียวขนาดมาตรฐาน ตัวถอดรหัสเสียงแบบในตัว อินพุต/เอาต์พุตแบบไอพี บัส สามารถทำงานได้โดยลำพังพร้อมเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 เครื่อง | 9,000 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมวิชาการในโรงเรียน | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในเขตตำบลชะมายเพื่อเป็นค่าส่งเสริมการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน เฉลี่ยตามจำนวนของนักเรียนแต่ละโรงเรียน | 100,000 | - โรงเรียนในเขตตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2  สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลชะมาย | อุดหนุนให้กับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งสง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่พลาดโอกาสสำหรับประชาชนทั่วไป | 20,000 | ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงศูนย์ความรู้และห้องสมุดชุมชน | จัดซื้อวารสารประจำห้องสมุดชุมชน | 10,000 | ห้องสมุดชุมชนตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอุดหนุนมัสยิดบารอกัส | อุดหนุนให้กับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมเด็กและเยาวชนในการศึกษาศาสนาอิสลาม | 60,000 | มัสยิดบารอกัส | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3  แนวทางอนุรักษ์เผยแพร่  และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  |  | หน่วยดำเนินการ |  |  | พ.ศ. 2552 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 1. 2. 3. 4. | อนุรักษ์พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ |  | 2,500 |  | จ.นครศรีฯ |  |  | - อบต.ชะมาย - ที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนโครงการจัดงานเดือนสิบ |  | 15,000 |  | จ.นครศรีฯ |  |  | - อบต.ชะมาย - ที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงานประเพณีลอยกระทง |  | 100,000 |  | ตำบลชะมาย |  |  | อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงานประเพณีชักพระ |  | 95,000 |  | ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง |  |  | อบต.ชะมาย - ที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ |  |  | สถานที่ดำเนินการ |  |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ. 2552 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 5. 6. 7. 8. | อนุรักษ์พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น | จัดงาน 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่) โดยจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมกันระหว่าง อบต. กับประชาชน |  | 40,000 |  |  | ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง |  |  | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงาน 5 ธันวามหาราช โดยจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง อบต. กับประชาชน |  | 40,000 |  |  | ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง |  |  | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี โดยจัดพวงมาลาถวายพระพรและป้ายประชาสัมพันธ์ |  | 1,000 |  |  | สวน ร.5 |  |  | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดพิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา |  | 20,000 |  |  | ตำบลชะมาย |  |  | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | จัดพิธีวันผู้สูงอายุและวันกตัญญู |  | 160,000 |  |  | ตำบลชะมาย |  |  | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | จัดงานวันสงกรานต์ |  | 120,000 |  |  | ตำบลชะมาย |  |  | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  |  | หน่วยดำเนินการ |  |  | พ.ศ. 2552 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |
| 11. | อนุรักษ์พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง อบต.ในเขตอำเภอทุ่งสง | 20,000 |  | - |  |  | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | โครงการจัดงานวันเด็กโดยการอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนและหมู่บ้านในเขตตำบลชะมาย | 170,000 |  | ตำบลชะมาย |  |  | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | โครงการจัดกิจการลูกเสือชาวบ้าน | 20,000 |  | ตำบลชะมาย |  |  | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชะมาย | 20,000 |  | ตำบลชะมาย |  |  | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | โครงการจัดงานเทศกาลนครโลก | 50,000 |  | ตำบลชะมาย |  |  | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4  แนวทางพัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชน  และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบต.ชะมายพบประชาชน | จัดโครงการอบต.พบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนาประชาชนในเขตตำบลชะมาย | 150,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ. เขตเมือง | โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ. เขตเมือง | 60,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน | ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน การช่วยเหลือดูแลและส่งไปบำบัดที่สถานบำบัดฯ การรณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง | 70,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | 30,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส | จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปก่อสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจนตามหนังสือกระทรวงมหาไทยที่ มท 0891.4/ว 422 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 | 100,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย-เอดส์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรม จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการสำหรับการดำรงชีพในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามอำนาจหน้าที่ | 400,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชะมาย | อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามอำนาจหน้าที่ | 25,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบล ชะมาย | อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลชะมาย | 30,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและประชาชนด้านคอมพิวเตอร์ | โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน | 20,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ไร้ความสามารถ และผู้ป่วยโรคเอดส์ | โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่อยู่ในตำบล ชะมาย คนละ 500.- บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน | 1,488,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6  แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณะสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรม อสม. | อุดหนุนกลุ่มอสม.ในเขตตำบลชะมายเพื่อจ่ายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ในการดำเนินงานทางด้านการสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าระวังโรค การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆของ อสม | 200,000 | ตำบลชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. 3. 4. | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ | โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เพื่อฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนให้ความรู้และการป้องกันด้านโรคเอดส์ | 20,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกในกิจกรรมการเฝ้าระวัง สำรวจในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก | 10,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 50,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการรักษา พยาบาล | โครงการตรวจสุขภาพของลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งคนงานทั่วไป และพนักงานประจำรถขยะ | 50,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเยี่ยมมารดาและทารกแรกเกิด | เยี่ยมมารดาและทากรแรกเกิดในเขตตำบลชะมาย | 20,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการป้องกันภาวะทุพโภชนาการ | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)และค่าใช้จ่ายที่จะ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาของเด็กนักเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตตำบลชะมาย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ป.6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง | 1,500,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7  แนวทางคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้แก่ประชาชนในตำบลชะมายเพื่อให้รับทราบสิทธิ ของผู้บริโภค และเรื่องต่างๆที่ควรทราบ | 5,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการกำจัดสัตว์ และพาหนะนำโรค | จัดซื้อสารกำจัดแมลงวันและยุง | 20,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขต ตำบลชะมาย | 50,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8  แนวทางให้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมโดยการพัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬา  และการจัดการกีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทางสังคมและพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการพัฒนากิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและจูงใจทุกกลุ่ม และทุกวัยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสให้มีการเล่นกีฬามากขึ้น | อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มต่าง ๆ ของตำบลชะมาย ระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด | 100,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกและที่จักต้องดำเนินการต่อเนื่อง | 200,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9  แนวทางสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสู่โรงเรียนและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์กีฬาหมู่บ้านในตำบลชะมาย | 90,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

### องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

3.1   แนวทางส่งเสริมประกอบอาชีพ  และฝึกอาชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการส่งเสริม และฝึกอาชีพประชาชน | อุดหนุนกลุ่มอาชีพ ในเขตตำบลชะมายเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีการรวมกลุ่มและดำเนินการอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็ง เฉพาะกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนไว้ | 200,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล | 50,000 | ศูนย์บริการและถ่านทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล | - อบต.ชะมาย (สป.) - สนง.เกษตร อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2  แนวทางส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน0 | 70,000 | โรงเรียนในเขตตำบล ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ | โครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใช้หนี้ โดยการปลูกต้นไม้โตเร็ว0 | 50,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมครัวชะมายเป็นครัวทุ่งสง | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมครัวชะมายเป็นครัวทุ่งสง | 30,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน | โครงการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน | 20,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - แนวทางพัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวของ อบต.

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | การปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลชะมาย | 600,000 | ตำบลชะมาย |  | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว | 500,000 | ตำบลชะมาย |  | - อบต.ชะมาย (ยธ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยว | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวใน web site www.chamail.go.th | - |  | อบต.ชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

### องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

4.1  แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการทำงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | จัดทำแผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน แผนชุมชน แผนการศึกษา | 40,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | จัดประเมินผลการบริหารงาน ทุก ๆ ไตรมาส | 10,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการติดตามประเมินผลหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี | จัดประเมินผลการบริหารงานทุกรอบ 6 เดือน | 10,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม/องค์กรตำบลชะมาย | 50,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5.. | โครงการเผยแพร่ข่าวสารศูนย์ข้อมูลตำบล | จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | 30,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการประชุมผู้นำชุมชน | จัดประชุมผู้นำชุมชน 3 เดือนครั้ง | 10,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  แนวทางพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม และระบบจูงใจในการทำงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมจริยธรรม และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | - โครงการอบรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | 50,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท | 100,000 | ม.ราชภัฎนครศรีฯและมหาวิทยาลัยรัฐบาล | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้านสวัสดิการ | จัดซื้อเครื่องแต่งกายของคณะผู้บริหาร ส.อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้างและอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | 60,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลส่วนสำนักปลัด | 78,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลส่วนการคลัง | 72,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (กค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลส่วนโยธา | 50,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (กค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบลส่วนสำนักปลัด | 100,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบลส่วนการคลัง | 100,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (กค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบลส่วนโยธา | 70,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (กค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้านสวัสดิการ(ต่อ) | ช่วยเหลือกการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลส่วนสำนักปลัด | 40,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | ช่วยเหลือกการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลส่วนการคลัง | 70,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | ช่วยเหลือกการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลส่วนส่วนโยธา | 30,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (กค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | 1,230,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (กค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 460,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (กค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3  แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงเครื่องมือสื่อสาร | จัดซ่อมเครื่องวิทยุรับส่งระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ | 25,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4  แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  ให้ประชาชนและพนักงานได้รับส่งสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการประชาสัมพันธ์ | จัดทำวารสาร อบต.ชะมาย | 100,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ วารสารประชาสัมพันธ์และงานต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการของ อบต. | 100,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการดำเนินรายการวิทยุชุมชน | จัดรายการ อบต. พบประชาชนเพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและการดำเนินงานของ อบต.ชะมาย | - | ตำบล ชะมาย | - อบต.ชะมาย - สถานีวิทยุชุมชนคนชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกเวบไซต์ | เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในเวบไซต์ของกรมบัญชีกลาง เวปไซต์ของอบต.ชะมายและศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครศรีฯ (POC) | - | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนสำนักงานปลัด ส่วนคลัง ส่วนโยธา | 190,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จะ ต้องใช้ในสำนักงานและอุปกรณ์อื่นๆ | 120,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุที่ใช้ ในสำนักงาน ในการปฏิบัติงานและกิจการของ อบต. | 230,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานบัญชี งานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ | 30,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (กค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 450,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป สี พู่กัน แผ่นซีดี | 60,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 80,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 500,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (ยธ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. 10. | โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 700,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (ยธ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ | 4,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | จัดซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง หมวก ถุงมือพร้อมรองเท้า | 45,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | บำรุง รักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ | 560,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซ.ม. ความจุ 21 ลิตร จำนวน 1 ใบ | 12,700 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 4,600 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | จัดซื้อตู้เก็บแผนที่ภาษีจำนวน 1 ตู้ ขนาด 5 ลิ้นชัก | 6,300 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16. | โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ | 2,300 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | จัดซื้อตู้รังผึ้ง จำนวน 3 ตู้ | 13,500 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | จัดซื้อโต๊ะทำงาน (ระดับ 1-2) จำนวน 1 ตัว | 1,800 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | จัดซื้อโต๊ะทำงาน (ระดับ 3-6) จำนวน 1 ตัว | 2,600 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (ระดับ 1-2) จำนวน 2 ตัว | 780 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (ระดับ 3-6) จำนวน 3 ตัว | 1,740 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | - จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (ระดับ 7-9) จำนวน 1 ตัว | 1,300 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | - จัดซื้อโต๊ะเขียนแบบ จำนวน 1 ตัว | 2,900 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24. | โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ | - จัดซื้อเก้าอี้เขียนแบบ จำนวน 1 ตัว | 1,200 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | - จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดของกล้องไม่น้อยกว่า 9 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง | 17,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชุมชน | จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ขนาดความจุ 31.8 ซีซี. ขนาด 2.0 แรงม้า น้ำหนัก 4.2 กิโลกรัม ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 250 ซีซี. ชนิดของโซ่ 3/8 pmmc 3 ความยาวแผ่นบังคับโซ่ 12-16 นิ้วพร้อมบาร์โซ่ | 12,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชุมชน | จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง จำนวน 2 เส้น | 40,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบมีด้ามจับแบบด้ามปืน จำนวน 1 อัน | 25,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในชุมชน | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในชุมชน | 500,000 | ตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก อปพร. และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ อบต.ขอตัวมาร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งภายในเขตตำบลชะมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชุดปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อปพร. สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาชิก อปพร .ในเขตตำบลชะมาย | 200,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7  แนวทางพัฒนาสถานที่  อุปกรณ์  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | พัฒนาสถานที่ในการให้บริการ | - จัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 5 ตัว | 1,950 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อการบริการ | 10,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.8  แนวทางนำระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Servive)  มาใช้ในหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน | จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลภายใน ( อินทราเน็ต ) เพื่อการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ | 30,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.9  แนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการให้บริการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมพนักงานและลูกจ้าง | ส่งพนักงานและลูกจ้างเข้าอบรมตามโครงการต่างๆ ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดขึ้น | 360,000 | - สถาบันพัฒนาบุคลากร(กรมส่งเสริมฯ) – สถาบันอื่น ๆ | อบต.ชะมาย - (สป.) - (กค.) - (ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10  แนวทางนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วเสมอภาค

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำระบบเครือข่ายและอินเตอร์แน็ต | การดูแลระบบ การอัพโหลดข้อมูล ค่าเช่าพื้นที่การใช้เว็บไซด์ ประจำสำนักงาน (www.chamail.go.th ) | 40,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.11  แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน | ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ทสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต | 30,000 | อบต.ชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน จำนวน 2 ชุด | 80,000 | อบต.ชะมาย | - อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 2 ชุด | 9,400 | อบต.ชะมาย | - อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Note Book) | 35,000 | อบต.ชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.12  แนวทางการให้บริการคำนึงถึงความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลาและลดค่าใช้จ่าย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินนอกสถานที่ | 20,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

### องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

5.  ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

5.1  แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง  โดยให้ประชาชนร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง โดยให้ประชาชนร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม | ขุดลอกคูระบายน้ำในเขตตำบลชะมาย | 122,000 | ตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (ยธ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการประกวดชุมชนดีเด่น | โครงการประกวดหน้าบ้านหน้ามอง | 50,000 | ตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการขุดลอกคูคลอง | ขุดลอกคูคลองต่าง ๆ ในเขตตำบลชะมาย | 200,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป./ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน | กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน | 50,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป./ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3  แนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว  และสวนสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสวนหย่อม | ปรับภูมิทัศน์ ในเขตตำบล ชะมาย | 100,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป./ยธ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4  แนวทางลดปริมาณและควบคุมมลพิษ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดปริมาณและควบคุมมลพิษเพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น | 5,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และของเสียอันตราย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2548 |  |  | พ.ศ. 2552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการเรื่องที่ทิ้งกลบมูลฝอย | จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย | 1,300,000 | หลุมขยะบ้านหนองหอยตำลควนกรด | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล | จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร | 1,800,000 | อบต.ชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6  แนวทางสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดอัตราการเกิดมูลฝอย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์ให้ลดขยะมูลฝอย | จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้วในโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตตำบลชะมาย | 20,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สนป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.7  แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริม การรักษาความสะอาดในชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2552 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน | จัดกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในชุมชุนวมกันระหว่างอบต. และ และหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตตำบลชะมาย | 50,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สนป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2552

### องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

6.  ยุทธศาสตร์การเงินการคลัง

6.1  แนวทางจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  นำแผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง  สร้างแรงจูงใจในการเสียภาษี  ประชาสัมพันธ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2551 |  |  | พ.ศ. 2552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - จัดวางระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.ชะมาย หมู่ที่ 1 – 8 | - | ตำบลชะมาย | - อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2  แนวทางสร้างแรงจูงใจในการ   เสียภาษี  ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2551 |  |  | พ.ศ. 2552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตรา และระยะเวลาในการชำระ ภาษีต่าง ๆ ที่ อบต. ชะมาย จัดเก็บ web site www.chamai.go.th | 40,000 | อบต.ชะมาย | - อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2551 |  |  | พ.ศ. 2552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี | จัดซื้อของรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี | 30,000 | อบต.ชะมาย | - อบต.ชะมาย (สค.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3  แนวทางจัดซื้อสาจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2551 |  |  | พ.ศ. 2552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างและแผนการจัดหาพัสดุทาง web site www.chamailocal.com และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ชะมาย | - | อบต.ชะมาย | - อบต.ชะมาย (สค.),(สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |