ส่วนที่  3

ผลการพัฒนาเทศบาลตำบลประจำปี  2554

ผลการพัฒนาเทศบาลตำบลประจำปี 2554 ประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติสรุปผลได้ดังนี้

1.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประจำปี พ.ศ. 2554 มีโครงการตามแผนพัฒนา  จำนวน  224  โครงการ  งบประมาณ  125,336,890.-  บาท  สามารถจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินโครงการได้  170 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  74.89  ของโครงการทั้งหมด  งบประมาณตามแผนพัฒนามีจำนวน 125,676,890 บาท  ใช้งบประมาณ  45,720,859.84 บาท  คิดเป็นร้อยละ  35.73  ของงบประมาณตามแผนทั้งหมด  ผลการพัฒนาเชิงปริมาณจึงมีน้อยเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  รายละเอียดดังตาราง

ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาลตำบล  ประจำปี  2554  จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ปี 2554 |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ปี 2554 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |
|  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม | 104 | 67,588,890 | 65 | 13,626,778.50 |
| 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม | 54 | 4,990,000 | 47 | 13,702,830.94 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | 19 | 7,095,000 | 12 | 107,385.00 |
| 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารฯ | 30 | 32,843,000 | 30 | 15,698,504.40 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 14 | 12,740,000 | 12 | 15,698,504.40 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง | 6 | 80,000 | 12 | 1,623,000.00 |
| รวม | 227 | 125,676,890 | 170 | 45,720,859.84 |

แผนภูมิเปรียบเทียบโครงการ ปี

54

170

227

จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง

จำนวนงบโครงการในแผนพัฒนา

แผนถูมิเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนา / จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง พ.ศ. 2554

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณ ปี

54

45,720,859.84

125,676,890

จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง

จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนา

2. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

ในการพัฒนาตำบลหรือท้องถิ่น  ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีนั้น  ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาในมิติด้านต่าง ๆ หลายมิติด้วยกัน  ทั้งนี้เนื่องจากการใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทาง ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  และท้องถิ่น

แผนฯ นอกจากจะเป็นเครื่องมืออันสำคัญต่อการบริหารแล้ว แผนฯ  ยังเป็นตัวช่วยบอกทิศทางการบริหาร บุคลากรหรือผู้บริหารจึงสามารถเดินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางไว้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

1.    การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน  ตำบล

-  ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้กับราษฎรในพื้นที่ตกค้าง

-  ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

-  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

-  ขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ำตื้นเขิน

2.   การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

-  สนับสนุนอาชีพแก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพในตำบล

-  สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

3    การดำเนินงานด้านสังคม

-  สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุและผู้พิการ

-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในตำบล

-  สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  งานวันลอยกระทง  และวันประเพณีอื่น ๆ

-  จัดให้มีศาลาเอนกประสงค์

-  ส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน

-  สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

4.   การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร

-  ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบล

-  ฝึกอบรมบุคลากร ทั้งพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และสมาชิกสภา

-  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี

-  จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้

5.   การดำเนินงานด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  ปลูกและบำรุงรักษาพันธุ์ไม้

-  การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล